UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Facultad de Ingenierías  ·  Proyectos de Aula

PROYECTO

Programación de Computadores III

Código SS462

| Tema del proyecto | ServiAsigna: sistema web de asignación inteligente de domicilios con seguimiento GPS para Valledupar |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Esp. Alfredo Bautista |
| Correo del docente | adbautista@unicesar.edu.co |
| Modalidad | Grupal (3 personas) |
| Integrantes | Sebastian Florian Oscar Araujo Isaac Mattos |
| Periodo académico | 2026-2 |

FASE 1
Identificación, formulación, comprensión y especificación del problema

Resumen

Servi Asigna es un sistema de asignación y optimización de servicios diseñado para empresas de domicilios de la ciudad de Valledupar. Su propósito principal es automatizar la asignación inteligente de entregas, permitiendo procesar más servicios en menos tiempo y eliminando la gestión manual de pedidos, la cual es propensa a errores, retrasos y sobrecarga operativa.

El sistema integra módulos complementarios que lo convierten en una solución operativa completa: la gestión del personal repartidor (disponibilidad, zona de cobertura y carga de trabajo), un chat de voz grupal en tiempo real para la comunicación entre el despacho y los repartidores, y un módulo de análisis de datos del flujo de servicios para apoyar la toma de decisiones.

Como resultado, se espera optimizar los tiempos de entrega, reducir la carga administrativa del despacho, mejorar la comunicación operativa y brindar a los administradores de las empresas de domicilios información útil para mejorar el desempeño de su negocio.

Introducción

- Contextualización del tema o problema

En los últimos años, el mercado de domicilios ha experimentado un crecimiento significativo en Colombia, impulsado por la demanda de servicios de entrega de comida, mercancías y encomiendas, y acelerado por la adopción de plataformas digitales. En ciudades como Valledupar, numerosas empresas locales —restaurantes, tiendas, droguerías y negocios independientes— dependen de domiciliarias para llegar a sus clientes.

Sin embargo, gran parte de estas empresas todavía gestionan sus entregas de forma manual: la central asigna los servicios al repartidor de manera empírica, basándose en la disponibilidad percibida, la cercanía o la costumbre, y la comunicación se realiza por llamadas o mensajes de texto dispersos. Este modelo presenta un problema recurrente: dificultad para responder a picos de demanda y falta de información para tomar decisiones de mejora.

- Importancia o relevancia del proyecto

El problema es relevante porque afecta directamente la operación y competitividad de las empresas de domicilios: una entrega tardía o mal gestionada significa menor productividad del repartidor, mayor costos operativos y, en última instancia, clientes insatisfechos para la empresa de domicilios. Actualmente, muchas de estas empresas que desean organizar su operación deben recurrir a aplicaciones genéricas diseñadas para grandes ciudades o modelos de negocio que no se ajustan a la realidad de un negocio local de Valledupar.

Servi Asigna busca resolver esta brecha ofreciendo una solución enfocada en el contexto local. Sus usuarios directos son los administradores y el personal de despacho de las empresas de domicilios, así como sus repartidores, quienes podrán gestionar servicios, recibir asignaciones y comunicarse en tiempo real. Como consecuencia de una operación mejor coordinada, se benefician también los clientes finales de las empresas de domicilios, al recibir un servicio más rápido y confiable.

- Breve descripción de lo que se desarrollará

Se desarrollará Servi Asigna, un sistema de información compuesto por los siguientes módulos funcionales:

Motor de asignación y optimización: algoritmo que asigna automáticamente los servicios a los repartidores disponibles considerando criterios como ubicación, carga de trabajo y disponibilidad.

Gestión de personal repartidor: registro, administración y seguimiento del estado y desempeño de los repartidores.

Chat de voz grupal en tiempo real: canal de comunicación entre despacho y repartidores para coordinar novedades durante la operación.

Módulo de análisis de datos: tablero de indicadores sobre el flujo de servicios para apoyar la toma de decisiones.

Planteamiento del problema

- Identificación del problema

En una ciudad como Valledupar donde el comercio es amplio, hay una situación que se vive diariamente con la empresas distribuidoras por medio de domicilios y es el tema del control con la distribución de pedidos cuando el flujo de pedidos es considerablemente alto, entonces ¿ las empresas de domicilios pueden darle un manejo considerable a la distribución de cada pedido ?

La verdad es que no, en muchos momentos el método utilizado por estas empresas es un canal de voz por el cual en muchas ocasiones se provoca desorden e inconformidad. Normalmente hay centrales que son personas que administran y responden a los pedidos que se hacen por Whatsapp y organizan que pedidos tiene cada repartidor. Entonces Servi Asigna se vuelve una necesidad para ellas, ya que les deja el espacio para atender de mejor manera a los clientes y comunicarse con los repartidores para solucionar adversidades que puedan suceder.

- Justificación

Empezando por la parte Técnica estas empresas ya acostumbran a operar con herramientas que complementan a que  nuestro programa sea mucho mejor de lo que ya es, por ejemplo Whatsapp, Teléfonos, Datos Móviles, etc. Complementando esta idea la tecnología empleada por Servi Asigna es accesible y se puede implementar desde Computadoras (Como centrales) y desde Teléfonos (Como repartidores).

Frente al tema económico encontramos que puede representar un valor asequible, que se podría ver reflejado en permisos o licencias que serían parte de la inversión que representa este proyecto.

Y terminando con el ámbito social es una mejora positiva para la empresa ya que se les otorgara: Mejores condiciones para los repartidores al tener una asignación ordenada, un mejor servicio para los clientes ya que será menos propenso a errores humanos comunes y un mejor ambiente laboral ya que se reducirán los conflictos que es parte diaria de las centrales.

- Estado del arte / vigilancia tecnológica

Hoy existen herramientas que resuelven partes de este problema. Por un lado están las plataformas de                 gestión de entregas como Onfleet, que simplifica las operaciones de entrega local, Tookan, que permite  programar, enviar y rastrear la flota y Shipday, que ofrece ubicación de repartidores en tiempo real y tiempos estimados de entrega. También existen herramientas enfocadas en planificar rutas, como OptimoRoute, que organiza rutas y horarios para repartidores. Por otro lado están las grandes aplicaciones de domicilios como Rappi, que manejan su propia flota de repartidores y sus propios clientes.

Estas soluciones son potentes, pero no encajan del todo con las empresas distribuidoras de Valledupar. Las plataformas internacionales están pensadas para operaciones más grandes, suelen estar en inglés, se cobran por suscripción mensual en dólares y no están diseñadas para el flujo de pedidos que llega por WhatsApp. Las grandes aplicaciones, por su parte, obligan al negocio a depender de una empresa externa y a ceder parte de sus ventas.

Frente a esto, Servi Asigna se enfoca en lo que estas herramientas no cubren: una asignación de pedidos sencilla, pensada para centrales pequeñas y medianas que reciben sus pedidos por WhatsApp. Aprovecha lo que ya usan (computador para la central y celular para el repartidor), tiene un costo accesible y mantiene el control del negocio en manos de la propia empresa.

Objetivos

- Objetivo general

Desarrollar un sistema web en tiempo real de asignación de servicios y optimización dinámica de rutas para empresas de domicilios de Valledupar, con persistencia en Oracle, que reduzca los tiempos de asignación y de entrega frente a la asignación manual.

- Objetivos específicos

- Diagnosticar el proceso actual de despacho y especificar los requisitos funcionales,  no funcionales y reglas de negocio (Fase 1).

- Diseñar la arquitectura en capas, el diagrama de clases y el algoritmo de asignación considerando ubicación, disponibilidad, carga, capacidad y prioridad (Fase 2).

- Implementar el panel de la central, la app del domiciliario, el motor de asignación, el rastreo GPS y la persistencia en Oracle con scripts versionados (Fase 3).

- Evaluar el rendimiento mediante pruebas de punta a punta, prueba de carga y simulación del motor frente a la asignación manual, y documentar el sistema (Fase 4).

Descripción de la solución

- Descripción general

La central crea un servicio indicando recogida y entrega (buscando la dirección o con clics en el mapa), los datos del cliente, tamaño, prioridad, forma de pago y tiempos. El sistema calcula el valor con la tarifa vigente y genera un PIN de 4 dígitos. Según el modo elegido, la central lo asigna a mano (Manual), se ofrece a los más cercanos y lo toma el primero que acepte (Difusión), o el motor elige al mejor candidato y se lo ofrece con un temporizador de 30 segundos (Automático). El domiciliario acepta o rechaza en su celular, recorre sus paradas (el GPS marca EN CAMINO y EN PUNTO) y confirma la recogida y la entrega con sus pruebas. Cada cambio queda en el historial, se refleja en el panel al instante y alimenta los indicadores.

- Requerimientos funcionales

RF. Gestión de usuarios

RF-01: El sistema deberá permitir el registro de usuarios con nombre, correo electrónico y contraseña.

RF-02: El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión.

RF-03: El sistema deberá autenticar al usuario y asignarle un rol (Central o Repartidor) con permisos diferenciados.

RF-04: La central podrá crear, editar, inhabilitar y consultar los usuarios del sistema.

RF. Gestión de personal repartidor

RF-05: El sistema permitirá registrar la información de cada repartidor: nombre, teléfono .

RF-06: El sistema permitirá actualizar el estado del repartidor: disponible, ocupado,  o fuera de servicio.

RF-07: El sistema mostrará la carga de trabajo actual de cada repartidor (cantidad de servicios asignados activos).

RF-08: El sistema permitirá consultar el historial de servicios y el desempeño de cada repartidor.

RF. Gestión de servicios

RF-09: El sistema permitirá registrar un servicio con los datos: dirección de origen, dirección de destino, descripción, prioridad y valor.

RF-10: El sistema permitirá editar o cancelar un servicio mientras no haya sido entregado.

RF-11: El sistema permitirá consultar la lista de servicios filtrada por estado: pendiente, asignado, en camino, entregado o cancelado.

RF-12: El sistema registrará con fecha y hora cada cambio de estado del servicio.

RF. Motor de asignación y optimización

RF-13: El sistema asignará automáticamente los servicios pendientes a los repartidores disponibles, considerando cercanía, disponibilidad y carga de trabajo.

RF-14: La central podrá asignar un servicio manualmente cuando lo considere necesario.

RF-15: El sistema permitirá reasignar un servicio que ya fue asignado.

RF-16: El sistema notificará al repartidor cuando se le asigne un nuevo servicio.

RF-17: El sistema calculará y mostrará la ruta y el tiempo estimado de entrega.

RF. Chat de voz grupal en tiempo real

RF-18: El sistema tendrá un canal de voz grupal en tiempo real entre central y repartidores.

RF-19: El canal permitirá que la central silenciar domiciliarios.

RF-20: El sistema permitirá que la central saque a repartidores cambiandoles el estado a fuera de servicio.

RF. Análisis de datos y reportes

RF-22: El sistema mostrará un tablero con indicadores: servicios entregados, pendientes, cancelados y tiempo promedio de entrega.

RF-23: El sistema permitirá filtrar los reportes por rango de fechas, repartidor y estado.

RF-24: El sistema mostrará el rendimiento comparativo entre repartidores.

RF. Notificaciones

RF-26: El sistema notificará al despachador cuando un repartidor confirme la entrega de un servicio.

RF-27: El sistema alertará a la central cuando un servicio presente retrasos o incumplimiento.

- Requerimientos no funcionales

Rendimiento

RNF-01: El sistema responderá las peticiones comunes en un tiempo máximo de 2 segundos.

RNF-02: El motor de asignación procesará la asignación de un servicio en un máximo de 3 segundos.

RNF-03: El sistema soportará un mínimo de 50 usuarios concurrentes sin caída del rendimiento.

Seguridad

RNF-04: Las contraseñas se almacenarán cifradas mediante hash .

RNF-05: Toda la comunicación del sistema se realizará bajo el protocolo HTTPS.

RNF-06: El sistema implementará control de acceso basado en roles: cada usuario solo accederá a las funciones de su rol.

Disponibilidad

RNF-07: La app del domiciliario seguirá funcionando sin señal: los eventos (recogí, entregué, novedades) se guardan en el celular y se envían al volver la conexión, sin duplicarse.

RNF-08: Si el servicio de rutas OSRM no responde, el motor seguirá asignando con distancias en línea recta corregidas por un factor de rodeo.

RNF-09: El panel de la central se reconectará solo al canal en tiempo real si se pierde la conexión.

RNF-10: El historial de posiciones GPS se conservará 90 días y luego se borrará automáticamente.

Usabilidad

RNF-11: La interfaz será responsiva y funcionará tanto en computador como en dispositivos móviles.

RNF-12: Un usuario nuevo podrá registrar y asignar un servicio en un máximo de 3 pasos.

RNF-13: La interfaz del sistema estará disponible en español.

Compatibilidad

RNF-14: El sistema funcionará en los navegadores Chrome, Edge y Firefox en sus versiones actuales.

RNF-15: El chat de voz será compatible con computadores y móviles que cuenten con micrófono.

Mantenibilidad

RNF-16: El código seguirá estándares de buenas prácticas y contará con documentación técnica.

RNF-17: La base de datos estará normalizada y con integridad referencial.

Escalabilidad

RNF-18: El sistema soportará el crecimiento de usuarios y servicios sin necesidad de rediseñar la arquitectura.

| N.º | Requerimiento | Tipo | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingreso con usuario y contraseña, roles (administrador, despachador y domiciliario) y una sola sesión activa por usuario | Funcional | Alta |
| 2 | Registro del domiciliario (nombre, cédula, celular) y aprobación por el administrador | Funcional | Alta |
| 3 | Vehículo del domiciliario con placa y tipo; su capacidad sale del tipo | Funcional | Alta |
| 4 | Estado del domiciliario en la app: disponible, ocupado, en ruta o fuera de servicio | Funcional | Alta |
| 5 | Crear servicio con recogida, entrega, detalle, tamaño, prioridad, forma de pago, valor y tiempo límite | Funcional | Alta |
| 6 | Buscar la dirección escribiéndola (Nominatim) o marcarla en el mapa | Funcional | Alta |
| 7 | Valor sugerido con la tarifa vigente y PIN de entrega por servicio | Funcional | Alta |
| 8 | Modos de asignación Manual, Difusión y Automático | Funcional | Alta |
| 9 | Ofertas con temporizador de 30 s que el domiciliario acepta o rechaza | Funcional | Alta |
| 10 | Rutas de varias paradas reordenadas por el motor con distancias reales (OSRM) | Funcional | Alta |
| 11 | Mapa en vivo con la posición GPS de los domiciliarios | Funcional | Alta |
| 12 | Confirmar recogida y entrega cerca del punto, con PIN y foto o firma opcionales | Funcional | Alta |
| 13 | Editar, cancelar con motivo, revocar y reasignar servicios | Funcional | Alta |
| 14 | Historial de estados, detalle del servicio y búsqueda por fechas, estado o texto | Funcional | Media |
| 15 | Novedades reportadas por el domiciliario y decisión de la central | Funcional | Media |
| 16 | Mensajes de texto y radio de voz "mantén para hablar" entre central y domiciliarios | Funcional | Media |
| 17 | Alertas en vivo, indicadores I1–I7 frente a la línea base y reportes CSV | Funcional | Media |
| 18 | Parámetros de operación y tarifa editables por el administrador, con auditoría | Funcional | Media |
| 19 | Panel con respuesta menor a 2 s y soporte de 50 domiciliarios concurrentes | No funcional | Alta |
| 20 | Contraseñas con BCrypt, token JWT en cookie segura, permisos por rol y protección CSRF | No funcional | Alta |
| 21 | Aceptación de la política de datos (Ley 1581 de 2012) y borrado del GPS a los 90 días | No funcional | Alta |
| 22 | Operación sin conexión en la app del domiciliario sin duplicar eventos | No funcional | Media |
| 23 | Base de datos Oracle normalizada con scripts versionados (V1 a V4) | No funcional | Media |

Gestión del proyecto con Git Repositorio en GitHub

Indica nombre, URL y descripción del repositorio.

| Nombre del repositorio | servi-asigna |
| --- | --- |
| URL | https://github.com/Sdfloria333/Servi-Asigna |
| Descripción | Sistema web de asignaciond e servicos de domicilios |

- Definición de roles del equipo

Quién lidera, quién desarrolla cada módulo, quién revisa.

| Integrante | Rol en el equipo |
| --- | --- |
| sebastian florian | Líder técnico / Backend / Datos |
| oscar araujo | Desarrollo de interfaz gráfica |
| isaac mattos | Base de datos / Documentación |

- Estrategia de ramas

Rama principal (main) y ramas por integrante o funcionalidad.

| Rama | Propósito | Integrante |
| --- | --- | --- |
| main | Versión estable / producción |
| develop | Es la rama de desarrollo. Aquí se junta todo el código nuevo que los desarrolladores van terminando. Es la base para preparar la siguiente versión. | todos |
| feature/<nombre> | Una rama por funcionalidad (ej. feature/motor, feature/mapa); al terminar se fusiona en develop | todos |

- Tabla de tareas o actividades asignadas

Qué hace cada quién y en qué estado se encuentra.

| Integrante | Tarea / Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sebastian Florian | Motor de asignación, reglas, ofertas y servicios del backend (Spring Boot) | Completada |
| Sebastian Florian | Seguridad: JWT, roles, sesión única y política de datos | Completada |
| Sebastian Florian | Pruebas de punta a punta y prueba de carga (50 domiciliarios, 307 servicios) | Completada |
| Oscar Araujo | Panel de la central: Servicios, Domiciliarios, Resumen y Cuentas | Completada |
| Oscar Araujo | App del domiciliario (PWA) con mapa, GPS, ofertas y prueba de entrega | Completada |
| Isaac Mattos | Modelo de datos en Oracle y scripts versionados V1 a V4 (24 tablas, 2 vistas) | Completada |
| Isaac Mattos | Datos de prueba (68 servicios) y 40 consultas SQL para la presentación | Completada |
| Isaac Mattos | Diccionario de tablas, documento de requerimientos y este documento | Completada |
| Todo el equipo | Subir el código al repositorio y trabajar con las ramas develop y feature | En progreso |
| Todo el equipo | Pruebas en celulares reales en la calle | Pendiente |

Conclusiones

El desarrollo de Servi Asigna permitió construir un sistema que responde al problema planteado: la asignación desordenada de pedidos en las empresas de domicilios de Valledupar. Se logró integrar en una sola solución el motor de asignación, la gestión del personal repartidor, el chat de voz grupal y el módulo de análisis de datos, de modo que la central ya no depende de organizar cada pedido por un canal de voz. Con esto se cumplió el propósito de reducir la carga administrativa del despacho y dejarle más espacio para atender a los clientes y resolver imprevistos con los repartidores.

Durante el proceso se presentaron dificultades que fue necesario superar, como [definir los criterios del algoritmo de asignación (ubicación, carga de trabajo y disponibilidad), lograr que el chat de voz funcionara en tiempo real y adaptar la herramienta al flujo de pedidos que llega por WhatsApp]. Resolverlas dejó como aprendizaje que una solución local debe construirse a partir de la forma real de trabajo de las centrales, y no de modelos pensados para otras ciudades u operaciones más grandes.

Como mejoras a futuro, se propone [integrar el sistema directamente con WhatsApp para registrar los pedidos de forma automática, incorporar mapas y seguimiento de ubicación de los repartidores y probar el sistema con más empresas para ajustar sus indicadores]. Con ello, Servi Asigna podría consolidarse como una alternativa accesible para el comercio de Valledupar.

Bibliografía

Congreso de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

Hibernate. (2024). Hibernate ORM 6.5 user guide. https://docs.jboss.org/hibernate/orm/6.5/userguide/html_single/Hibernate_User_Guide.html

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Larman, C. (2004). Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development (3.ª ed.). Prentice Hall.

Leaflet. (2023). Leaflet 1.9 documentation. https://leafletjs.com/reference.html

Liang, Y. D. (2018). Introducción a la programación con Java (10.ª ed.). Pearson.

Luxen, D., & Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. En Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (pp. 513–516). ACM.

Martin, R. C. (2003). Agile software development: Principles, patterns, and practices. Prentice Hall.

Martin, R. C. (2008). Clean code: A handbook of agile software craftsmanship. Prentice Hall.

OpenStreetMap Foundation. (2024). Nominatim documentation. https://nominatim.org/release-docs/latest/

Oracle. (2021). Oracle Database Express Edition 21c documentation. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/xeinw/

Spring. (2024). Spring Boot reference documentation (versión 3.3). https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.3.x/reference/html/

Toth, P., & Vigo, D. (Eds.). (2014). Vehicle routing: Problems, methods, and applications (2.ª ed.). SIAM.

FASE 2
Definición de la arquitectura del proyecto

Definición de la arquitectura

- Diagrama de paquetes organizados por capas

El sistema usa una arquitectura en tres capas. La capa de presentación (páginas web, API REST y canales en tiempo real) solo recibe peticiones y muestra resultados. La capa de lógica de negocio concentra las reglas: casos de uso del despacho, motor de asignación, usuarios, catálogos, reportes y seguridad. La capa de datos contiene las entidades del dominio, los repositorios y los scripts que crean el esquema en Oracle. Cada capa solo conoce a la de abajo: un controlador nunca consulta la base de datos directamente.

Diagrama de clases

Identificación de clases

Las clases principales del dominio y de la lógica de negocio son:

| N.º | Nombre de la clase | Tipo | Descripción y rol en el sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delivery | Concreta (entidad) | Pedido de recogida y entrega con su estado, tiempos, valor, PIN y domiciliario asignado. |
| 2 | DeliveryStop | Concreta (entidad) | Parada de recoger o entregar con su estado, secuencia y horas estimada y real. |
| 3 | Courier | Concreta (entidad) | Repartidor con nombre, cédula, celular, estado operativo, posición GPS y ruta. |
| 4 | Vehicle | Concreta (entidad) | Placa, tipo y capacidad en unidades del vehículo del domiciliario. |
| 5 | Offer | Concreta (entidad) | Propuesta de un servicio a un domiciliario con límite de tiempo y su respuesta. |
| 6 | Shift | Concreta (entidad) | Jornada del domiciliario: entregas, recaudo, ganancias y kilómetros. |
| 7 | Customer / Address | Concretas (entidades) | Cliente frecuente por teléfono y sus direcciones con coordenadas. |
| 8 | Incident | Concreta (entidad) | Novedad con tipo, foto, seguimiento y decisión de la central. |
| 9 | UserAccount | Concreta (entidad) | Cuenta de acceso con rol, estado de cuenta y contraseña cifrada. |
| 10 | Rate | Concreta (entidad) | Calcula el valor del servicio por km y tamaño, y el pago al domiciliario. |
| 11 | DeliveryStateMachine | Concreta (utilidad) | Define y valida las transiciones permitidas entre estados del servicio. |
| 12 | DispatchService | Concreta (servicio) | Casos de uso de la operación: crear, asignar, ofertar, confirmar, novedades y vista en vivo. |
| 13 | AssignmentEngine | Concreta | Busca la mejor posición del servicio en la ruta de cada candidato y reordena rutas. |
| 14 | RouteEvaluator | Concreta | Calcula horarios, atrasos y costo de una ruta aplicando las reglas. |
| 15 | HardRule / SoftRule | Interfaces | Reglas del motor: prohibiciones (capacidad, máximo de servicios) y costos (atraso, distancia). |
| 16 | Distances | Interfaz | Tiempo y distancia entre puntos; la implementa DistanceMatrix (OSRM o línea recta). |
| 17 | Notifier | Interfaz | Avisos en tiempo real; la implementa StompNotifier. |
| 18 | DeliveryRepository (y demás repositorios) | Interfaces | Acceso a datos con Spring Data JPA (24 repositorios, uno por tabla). |

Definición de atributos, métodos y responsabilidades

| Clase | Delivery |
| --- | --- |
| Tipo | Concreta (entidad JPA, tabla SERVICIO) |
| Responsabilidad principal | Representa un pedido de recogida y entrega y garantiza que solo cambie de estado por transiciones válidas. |

| Atributo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | Long | Identificador (IDENTITY en Oracle) |
| estado | DeliveryStatus | Estado actual del servicio |
| pickupAddress / dropoffAddress | String | Direcciones escritas por la central |
| pickupLat / pickupLng | double | Coordenadas de recogida |
| dropoffLat / dropoffLng | double | Coordenadas de entrega |
| tamano | PackageSize | PEQUENO, MEDIANO o GRANDE (1, 2 o 4 unidades) |
| prioridad | Priority | NORMAL, ALTA o MAXIMA |
| paymentMethod | PaymentMethod | Prepagado, efectivo o transferencia |
| valor | long | Valor en COP sin decimales |
| pin | String | PIN de 4 dígitos para la entrega |
| limite | double | Hora límite de entrega |
| courierId | Long | Domiciliario asignado (o null) |

| Método | Tipo de retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| changeStatus(DeliveryStatus, double) | DeliveryStatus | Valida la transición con DeliveryStateMachine y registra la hora |
| assignTo(long, AssignmentOrigin) | void | Asigna el domiciliario y el origen (manual, automático o difusión) |
| markReturn(String) | void | Marca que el pedido debe devolverse al punto de recogida |
| recordCollection(Long, Long) | void | Guarda el valor recibido y el pago al domiciliario |
| edit(...) | void | Modifica datos mientras no esté recogido |
| isOpen() | boolean | Indica si el servicio sigue en curso |

| Clase | Courier |
| --- | --- |
| Tipo | Concreta (entidad JPA, tabla DOMICILIARIO) |
| Responsabilidad principal | Identifica al repartidor y mantiene su estado operativo, su posición y su ruta mientras trabaja. |

| Atributo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | Long | Mismo identificador de su cuenta de usuario |
| nombre | String | Nombre completo |
| documento / telefono | String | Cédula y celular |
| courierStatus | CourierStatus | FUERA_DE_SERVICIO, DISPONIBLE, OCUPADO o EN_RUTA |
| lat / lng | Double | Última posición GPS |
| shiftId | Long | Turno abierto |
| ruta | List<Stop> | Paradas pendientes en orden (en memoria) |
| capacidad | int | Unidades que le caben según su vehículo |

| Método | Tipo de retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| startShift(double, Long) | void | Abre el turno al ponerse disponible |
| endShift() | void | Cierra el turno |
| carriesOrders() | boolean | Indica si tiene pedidos recogidos sin entregar |
| setGps(GeoPoint, Double, double) | void | Actualiza posición, precisión y hora del GPS |
| eligibility(boolean, String, int) | void | Marca si puede recibir ofertas y por qué no |

| Clase | Vehicle |
| --- | --- |
| Tipo | Concreta (entidad JPA, tabla VEHICULO) |
| Responsabilidad principal | Guarda la placa y el tipo del vehículo del domiciliario, que definen cuánta carga puede llevar. |

| Atributo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | Long | Identificador |
| placa | String | Placa del vehículo (SIN-PLACA para bicicleta o a pie) |
| tipo | VehicleType | MOTO, BICICLETA, CARRO o A_PIE |
| capacityUnits | int | Capacidad (moto 4, bicicleta 2) |
| courierId | Long | Dueño del vehículo |
| activo | boolean | Si es el vehículo vigente |

| Método | Tipo de retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| deactivate() | void | Lo retira cuando se asigna otro vehículo |
| getCapacityUnits() | int | Capacidad que usa el motor |

| Clase | Offer |
| --- | --- |
| Tipo | Concreta (entidad JPA, tabla OFERTA) |
| Responsabilidad principal | Registra la propuesta de un servicio a un domiciliario con su temporizador y su resultado. |

| Atributo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| deliveryId | Long | Servicio ofrecido |
| courierId | Long | A quién se le ofreció |
| modo | AssignmentMode | Automático o difusión |
| estado | OfferStatus | PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA, VENCIDA o ANULADA |
| enviada / limite | Double | Hora de envío y hora límite (30 s) |
| rejectionReason | String | Motivo si la rechazó |

| Método | Tipo de retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| close(OfferStatus, double, String) | void | Cierra la oferta con su resultado, hora y motivo |
| pending() | boolean | Indica si todavía espera respuesta |

| Clase | AssignmentEngine |
| --- | --- |
| Tipo | Concreta (lógica de negocio) |
| Responsabilidad principal | Decide a qué domiciliario conviene dar cada servicio insertándolo en la mejor posición de su ruta. |

| Atributo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| evaluador | RouteEvaluator | Evalúa el costo de cada ruta con las reglas |

| Método | Tipo de retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| candidates(Delivery, List, Environment, double) | List<Candidate> | Candidatos ordenados por costo extra |
| bestInsertion(Courier, Delivery, Environment, boolean, double) | Candidate | Mejor posición para recoger y entregar en la ruta |
| reorder(Courier, Environment) | List<Stop> | Mejora el orden de las paradas sin mover la primera |

| Clase | DispatchService |
| --- | --- |
| Tipo | Concreta (servicio de aplicación, @Service) |
| Responsabilidad principal | Coordina los casos de uso de la operación en vivo y guarda cada cambio en Oracle. |

| Atributo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| db | DataStore | Acceso a los repositorios |
| motor | AssignmentEngine | Motor de asignación |
| params | Settings | Parámetros de operación |
| notificador | Notifier | Avisos en tiempo real |
| servicios / domis | Map<Long, …> | Operación en memoria para responder rápido |

| Método | Tipo de retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| createDelivery(DeliveryData, String) | Delivery | Valida y crea el servicio con PIN y valor |
| assignManually(long, long, String, String) | void | Asignación manual con motivo |
| replyToOffer(long, long, boolean, String) | void | Acepta o rechaza una oferta de forma atómica |
| confirmStop(long, Confirmation) | String | Recogí / Entregué con pruebas |
| tick() | void | Cada segundo: vence ofertas, asigna pendientes y genera alertas |
| view(int) | CentralView | Estado completo para las pantallas |

Relaciones entre clases

- Herencia, composición y agregación

- Composición: Delivery contiene sus dos DeliveryStop (recogida y entrega), que no existen sin él; Customer contiene sus Address; Incident contiene sus IncidentFollowUp.

- Agregación: Delivery agrupa sus Offer; Courier agrupa sus Shift; RouteEvaluator agrupa las listas de HardRule y SoftRule que Spring le inyecta.

- Asociación: Delivery se asocia a un Courier y a un Customer; Courier a su Vehicle y a su UserAccount (mismo id); DispatchService usa AssignmentEngine, Notifier y Rate.

- Realización (is-a): VehicleCapacity y MaxDeliveries son HardRule; LateMinutes, TravelledDistance, FreeCourierReserve y LoadBalance son SoftRule; StompNotifier es un Notifier; DistanceMatrix es Distances.

Herencia, interfaces y clases abstractas

- Incorporación de herencia, interfaces y clases abstractas

- Interfaces propias: HardRule y SoftRule (agregar una regla nueva es crear una clase con @Component, sin tocar el motor), Distances (OSRM o línea recta) y Notifier (STOMP).

- Herencia de interfaces: los 24 repositorios extienden JpaRepository<Entidad, Long> y heredan guardar, buscar y listar.

- Herencia de clases del framework: RadioChannel extiende AbstractWebSocketHandler, AccessFilter extiende OncePerRequestFilter y MigrationBeforeJpa extiende EntityManagerFactoryDependsOnPostProcessor.

- Clases abstractas: no se crearon clases abstractas propias; se prefirió composición e interfaces porque las reglas y los notificadores no comparten estado. Los enums con comportamiento (DeliveryStatus.opened(), PackageSize.units()) evitan jerarquías innecesarias.

Diseño preliminar de interfaces gráficas

- Mockups o wireframes

La interfaz es web: el panel de la central se usa en el computador y la app del domiciliario en el celular. Estas son capturas de la versión actual (el mapa se ve sin calles porque las capturas se tomaron sin internet; en uso normal muestra OpenStreetMap):

Figura A. Pantalla Servicios de la central: modo del motor, mapa, nuevo servicio y servicios del día.

Figura B. Detalle de un servicio con su línea de tiempo y prueba de entrega.

Figura C. Cuentas y configuración (administrador): solicitudes, cuentas con la placa del vehículo, parámetros y tarifa.

Figura D. Resumen: alertas, indicadores I1–I7 frente a la línea base, flujo y desempeño por domiciliario.

Figura E. App del domiciliario en el celular: estado, mapa con la precisión del GPS, ruta, turno, mensajes y radio.

Aplicación de principios de diseño orientado a objetos

- Patrones GRASP

- Controller: CentralApi, CourierApi y AdminApi reciben las peticiones y delegan en DispatchService; no tienen lógica de negocio.

- Information Expert: Delivery cambia su propio estado (changeStatus), Rate calcula su valor y Shift suma su recaudo, porque tienen los datos necesarios.

- Creator: DispatchService crea Delivery, DeliveryStop y Offer porque registra y usa esos objetos.

- Low Coupling: el motor depende de las interfaces Distances y HardRule/SoftRule, no de OSRM ni de reglas concretas.

- High Cohesion: cada servicio tiene un tema: usuarios (UserAccountService), catálogos (CatalogService), indicadores (IndicatorService), consultas (QueryService).

- Pure Fabrication / Indirection: AssignmentEngine, RouteEvaluator y Notifier no son conceptos del negocio, pero separan el cálculo y la comunicación del dominio.

- Principios SOLID

Los principios SOLID (y algunos GRASP) se reflejan así en el diseño:

| Principio | Clase / Relación donde aplica | Justificación |
| --- | --- | --- |
| SRP | Delivery, Rate, TokenService, SchemaMigrator | Cada clase tiene una sola razón de cambio: estado del pedido, cálculo del valor, emisión de tokens, scripts de BD. |
| OCP | RouteEvaluator + HardRule / SoftRule | Se agregan reglas nuevas creando clases, sin modificar el motor. |
| LSP | Distances (DistanceMatrix con OSRM o línea recta) | El motor funciona igual con cualquiera de las dos fuentes de distancia. |
| ISP | HardRule y SoftRule separadas | Una regla de prohibición no está obligada a calcular costos y viceversa. |
| DIP | DispatchService → Notifier, repositorios | Depende de abstracciones inyectadas por Spring, no de STOMP ni de Oracle. |
| GRASP – Controller | CentralApi, CourierApi | Punto de entrada de cada caso de uso desde la interfaz. |
| GRASP – Creator | DispatchService.createDelivery() | Crea el Servicio y sus dos paradas porque los registra. |

FASE 3
Desarrollo

Clases básicas

- Implementar clases definidas

Las clases del dominio de la Fase 2 están en el paquete co.serviasigna.domain como entidades JPA (Delivery, DeliveryStop, Courier, Vehicle, Offer, Shift, Customer, Address, Incident, Rate, entre otras) y enums de estado. Ejemplo: el método que cambia el estado de un servicio valida la transición antes de aplicarla:

public DeliveryStatus changeStatus(DeliveryStatus newStatus, double time) {

DeliveryStatus previous = status;

DeliveryStateMachine.validate(previous, newStatus);   // lanza excepción si no se permite

status = newStatus;

switch (newStatus) {

case ASSIGNED -> assignedAt = time;

case IN_PROGRESS -> pickedUp = time;

case DELIVERED -> { delivered = time; closed = time; }

case CANCELLED, FAILED -> closed = time;

default -> { }

}

return previous;

}

- Constructores y métodos básicos

Cada entidad tiene un constructor vacío protegido (lo exige JPA) y un constructor con los datos obligatorios. Los cambios se hacen con métodos con nombre de negocio (assignTo, recordCollection, cerrar) en lugar de setters genéricos; los getters exponen los datos para las vistas.

- Encapsulamiento

Todos los atributos son privados. Por ejemplo, el estado de un Delivery no tiene setter: solo cambia con changeStatus(), que valida la transición, y el PIN nunca se envía a la app del domiciliario.

Herencia y polimorfismo

- Jerarquía de clases

La jerarquía se basa en interfaces: HardRule (VehicleCapacity, MaxDeliveries), SoftRule (LateMinutes, TravelledDistance, FreeCourierReserve, LoadBalance), Distances y Notifier. El motor trata todas las reglas de forma polimórfica: recorre la lista y llama satisfies() o cost() sin conocer la clase concreta.

public interface HardRule {

String name();

boolean satisfies(RouteContext c);

}

@Component

public class VehicleCapacity implements HardRule {

public String name() { return "Capacidad del vehículo"; }

public boolean satisfies(RouteContext c) { return c.maxLoad() <= c.courier().getCapacity(); }

}

- Métodos sobrescritos

Se usa @Override en equals() y hashCode() de Delivery y Courier, en StompNotifier (avisos en tiempo real), en RadioChannel (mensajes de la radio), en AccessFilter (doFilterInternal), en AccountDetailsService (loadUserByUsername) y en el convertidor MinutesConverter (AttributeConverter).

- Interfaces cuando sea necesario

Las interfaces del diseño están implementadas y Spring las inyecta: RouteEvaluator recibe todas las HardRule y SoftRule que encuentra, DispatchService recibe el Notifier y el motor recibe Distances.

- Colecciones

Se usan List y ArrayList para rutas y paradas; Map, HashMap y LinkedHashMap para la operación en memoria (servicios, domiciliarios, ofertas y turnos por id); EnumSet para los estados abiertos y Stream para filtros y ordenamientos.

Persistencia con base de datos

- Conexión al motor relacional

El proyecto usa Oracle Database XE 21c (no MySQL) con el driver JDBC ojdbc11 y el pool de conexiones HikariCP. Los datos de conexión están en application.properties (usuario DESPACHO, servicio XEPDB1) o en las variables DB_URL, DB_USUARIO y DB_CLAVE. Al arrancar, SchemaMigrator ejecuta los scripts V1 a V4 que aún no estén aplicados y los anota en la tabla ESQUEMA_VERSION.

- Mapeo de objetos a tablas

Cada clase del dominio es una entidad JPA (@Entity, @Table, @Column) que corresponde a una tabla del script V1: Delivery → SERVICIO, Courier → DOMICILIARIO, Vehicle → VEHICULO, Offer → OFERTA, etc. Las horas se convierten a TIMESTAMP con el convertidor MinutesConverter y los booleanos se guardan como NUMBER(1).

- Operaciones CRUD desde la capa de acceso a datos

Los repositorios Spring Data JPA hacen el CRUD: save() crea y actualiza, findById() y los métodos derivados (findByStatusIn, findByCreatedBetweenOrderByIdDesc…) consultan. Los registros no se borran físicamente: se usa borrado lógico (estado de la cuenta, ACTIVO = 0, estado CANCELADO).

- Manejo de excepciones en acceso a datos

Las reglas de negocio lanzan IllegalArgumentException o IllegalStateException con un mensaje claro y ErrorHandler las convierte en respuestas JSON con el código HTTP correcto. Spring abre y cierra las conexiones y las transacciones; el migrador de esquema usa try-with-resources con Connection y Statement y, si un script falla, dice qué archivo y qué sentencia.

- Patrón de acceso a datos (DAO)

Los repositorios cumplen el papel del patrón DAO: cada uno encapsula el acceso a una tabla. Se agrupan en el registro DataStore para inyectarlos juntos. Ejemplo con DeliveryRepository:

public interface DeliveryRepository extends JpaRepository<Delivery, Long> {

List<Delivery> findByStatusIn(Collection<DeliveryStatus> statuses);

List<Delivery> findByCreatedBetweenOrderByIdDesc(Double from, Double to);

List<Delivery> findByCustomerIdOrderByIdDesc(Long customerId);

}

| Operación | Método DAO | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Create | deliveries().save(new Delivery(...)) | Inserta un servicio nuevo (el ID lo genera Oracle). |
| Read | findById(id) / findByStatusIn(statuses) / findByCreatedBetweenOrderByIdDesc(from, to) | Consulta uno, los abiertos o los de un rango de fechas. |
| Update | deliveries().save(servicio) | Guarda los cambios de estado, asignación o cobro. |
| Delete | Borrado lógico: estado CANCELADO, ACTIVO = 0 | No se borran registros físicamente, para no perder el historial. |

Interfaz gráfica

- Diseño de ventanas con NetBeans

La interfaz no se hizo con NetBeans/Swing sino como aplicación web, porque los domiciliarios trabajan desde el celular y la central desde el navegador. Las pantallas son plantillas Thymeleaf con Bootstrap 5; el mapa usa Leaflet con OpenStreetMap (ver figuras A a E de la Fase 2).

- Componentes gráficos

Formularios, tablas, selectores, botones, diálogos y avisos de Bootstrap; mapa con marcadores arrastrables; firma con el dedo en canvas; botón "mantén para hablar" de la radio y panel lateral con el detalle del servicio.

- Gestión de eventos

Los eventos se manejan con JavaScript (addEventListener, onclick, onsubmit). Los cambios llegan solos por STOMP: el panel se actualiza al recibir el estado y la app del domiciliario al recibir una oferta o un aviso. Los formularios se validan en el navegador y otra vez en el servidor.

- Arquitectura en 3 capas

La página solo presenta y llama a la API REST; la API delega en los servicios de negocio y estos usan los repositorios. Ninguna pantalla accede a la base de datos.

Buenas prácticas de código

- Código Limpio

Nombres del código en inglés, con comentarios en español e inglés (createDelivery, replyToOffer, confirmStop), métodos cortos con una responsabilidad, constantes con nombre, sin código muerto y formato consistente. En esta versión se eliminaron por completo el módulo de documentos de las motos, la simulación y el joystick de pruebas, con sus clases y endpoints.

- Comentarios Javadoc

Las clases y métodos públicos tienen comentarios Javadoc que explican el porqué y la regla que cumplen (por ejemplo "RN-05" u "RF-M6-03").

- Convenciones de nomenclatura Java

PascalCase para clases (DispatchService), camelCase para métodos y variables (assignManually), MAYÚSCULAS para constantes (EARTH_RADIUS_KM) y paquetes en minúscula (co.serviasigna.engine).

- Validación de datos y excepciones

Doble validación: Bean Validation en los datos que llegan a la API (@NotBlank, @Size, @Pattern) y reglas en los servicios (área de operación, coherencia de tiempos, transiciones de estado). Las pantallas muestran el mensaje exacto del error.

- Tabla de trazabilidad de principios

Cada principio aplicado y dónde se ve en el código:

| Tipo | Principio | Clase / Método | Justificación técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLID | SRP | Rate | Solo calcula el valor del servicio y el pago al domiciliario. |
| SOLID | OCP | RouteEvaluator | Recorre las reglas inyectadas; se extiende sin modificarse. |
| SOLID | DIP | DispatchService(Notifier, DataStore…) | Recibe abstracciones por constructor. |
| GRASP | Controller | CentralApi | Recibe la petición y delega en DispatchService.createDelivery(). |
| GRASP | Expert | Delivery.changeStatus() | El servicio conoce su estado y valida su transición. |
| GRASP | Creator | DispatchService.createDelivery() | Crea Delivery y sus DeliveryStop. |
| GRASP | Low Coupling | AssignmentEngine → Distances | No depende de OSRM directamente. |
| Código limpio | Nombres claros | confirmStop(), replyToOffer() | El nombre dice qué hace sin leer el cuerpo. |

Gestión del proyecto con Git

- Evidencia de commits por integrante

Historial del repositorio https://github.com/Sdfloria333/Servi-Asigna consultado el 27/10/2026: tiene 1 commit ("Initial commit") de Sebastian Florian. El código del zip v3 se sube por partes siguiendo docs/GUIA_REPOSITORIO.md. Para actualizar esta sección: git shortlog -sn --all

- Estado de las ramas y fusiones

Hasta la fecha existe solo la rama main y no hay fusiones. Las ramas develop y feature/<nombre> de la estrategia de ramas se crearán al subir el código. Para revisarlas: git branch -a y git log --merges --oneline

- Actualización de la tabla de tareas

La tabla de tareas de la Fase 1 quedó actualizada. Reporte del repositorio por integrante:

| Integrante | N.º Commits | Ramas creadas | Ramas fusionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebastian Florian | 1 | main | Ninguna todavía |
| Oscar Araujo | 0 | — | — |
| Isaac Mattos | 0 | — | — |

FASE 4
Documentación

Documentación técnica del sistema

- Arquitectura del sistema

- Presentación: páginas Thymeleaf y JavaScript (panel de la central y PWA del domiciliario), API REST (CentralApi, CourierApi, AdminApi, AuthApi), tiempo real por STOMP (/ws/stomp) y radio de voz (/ws/radio).

- Lógica de negocio: DispatchService mantiene la operación en memoria para responder en milisegundos y guarda cada cambio en Oracle; el motor asigna cada segundo; la seguridad valida el token JWT, el rol y la sesión en cada petición.

- Datos: entidades JPA, 24 repositorios y el migrador que aplica los scripts versionados V1 a V4 en Oracle XE al arrancar.

- Diagrama de paquetes final

Versión final, actualizada al zip v3 (sin el módulo de documentos, la simulación ni el joystick):

Figura F. Diagrama de paquetes final por capas (paquetes Java bajo co.serviasigna).

- Diagrama de clases final

Figura G. Diagrama de clases final (clases principales del dominio y del motor).

- Descripción de cada clase

Las fichas de la Fase 2 describen las clases principales. El ciclo de vida del servicio que implementa DeliveryStateMachine es:

Figura H. Máquina de estados del servicio.

- Paquete dominio: entidades y enums (DeliveryStatus, StopStatus, CourierStatus, AccountStatus, Priority, PackageSize, VehicleType…).

- Paquetes motor y reglas: AssignmentEngine, RouteEvaluator, Routing (OSRM con respaldo en línea recta) y las seis reglas.

- Paquete servicio: DispatchService, QueryService (historial, detalle, novedades) y Settings (31 parámetros editables).

- Paquetes usuarios, catalogo y reportes: cuentas y política de datos; clientes, vehículos, tarifas y plantillas; alertas, indicadores I1–I7 y CSV.

- Paquetes seguridad, api, web, tiemporeal y radio: JWT y permisos; endpoints REST; páginas; STOMP; radio de voz.

- Modelo entidad-relación (MER)

El esquema tiene 24 tablas con 19 llaves foráneas, 22 índices, restricciones CHECK para los estados y dos vistas de reportes (VW_SERVICIO_TIEMPOS y VW_RESUMEN_DIARIO). El script V3 eliminó la tabla DOCUMENTO_DOMICILIARIO y el V4 el parámetro del joystick. Las principales relaciones son:

Figura I. Modelo entidad-relación (tablas principales del esquema DESPACHO en Oracle).

| Entidad | Atributos clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| USUARIO | ID (PK), USUARIO (UK), CLAVE, ROL, ESTADO_CUENTA | 1 a 0..1 con DOMICILIARIO; 1 a N con ACEPTACION_POLITICA |
| DOMICILIARIO | ID (PK, mismo de USUARIO), NOMBRE, DOCUMENTO, TELEFONO, ESTADO_OPERATIVO | 1 a N con VEHICULO, TURNO, UBICACION_GPS, OFERTA, MENSAJE |
| VEHICULO | ID (PK), PLACA, TIPO, CAPACIDAD_UNIDADES, DOMICILIARIO_ID (FK) | N a 1 con DOMICILIARIO |
| CLIENTE | ID (PK), NOMBRE, TELEFONO (UK) | 1 a N con DIRECCION y SERVICIO |
| SERVICIO | ID (PK), ESTADO, CLIENTE_ID (FK), DOMICILIARIO_ID (FK), VALOR, PIN, LIMITE | 1 a 2 con PARADA; 1 a N con OFERTA, HISTORIAL, EVIDENCIA |
| PARADA | ID (PK), SERVICIO_ID (FK), TIPO, ESTADO, SECUENCIA | N a 1 con SERVICIO |
| OFERTA | ID (PK), SERVICIO_ID (FK), DOMICILIARIO_ID (FK), ESTADO, LIMITE | N a 1 con SERVICIO y DOMICILIARIO |
| TURNO | ID (PK), DOMICILIARIO_ID (FK), RECAUDO, GANANCIAS, KM_RECORRIDOS | N a 1 con DOMICILIARIO |
| INCIDENTE | ID (PK), TIPO, SERVICIO_ID (FK), ESTADO, DECISION | 1 a N con SEGUIMIENTO_INCIDENTE |
| HISTORIAL_ESTADO_SERVICIO | ID (PK), SERVICIO_ID (FK), ESTADO_ANTERIOR, ESTADO_NUEVO, FECHA | N a 1 con SERVICIO |
| AUDITORIA | ID (PK), FECHA, USUARIO, ACCION, INTERVENCION_MANUAL | Independiente (registro que no se modifica) |

- Diccionario de datos

Campos principales (el detalle completo de las 24 tablas está en el documento "Diccionario de tablas" y en db/migracion/V1__esquema.sql):

| Campo | Tipo | Descripción | Restricción |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO.ID | NUMBER(19) | Identificador del servicio | PK, IDENTITY |
| SERVICIO.ESTADO | VARCHAR2(20) | Estado del servicio | NOT NULL, CHECK (9 valores) |
| SERVICIO.DIR_RECOGIDA / DIR_ENTREGA | VARCHAR2 | Direcciones escritas | NOT NULL |
| SERVICIO.RECOGIDA_LAT / LNG | NUMBER | Coordenadas de recogida | NOT NULL |
| SERVICIO.ENTREGA_LAT / LNG | NUMBER | Coordenadas de entrega | NOT NULL |
| SERVICIO.TAMANO | VARCHAR2(10) | Tamaño del paquete | NOT NULL, CHECK |
| SERVICIO.PRIORIDAD | VARCHAR2(10) | NORMAL, ALTA o MAXIMA | NOT NULL, CHECK |
| SERVICIO.VALOR | NUMBER(19) | Valor en COP | NOT NULL |
| SERVICIO.PIN | VARCHAR2(4) | PIN de entrega | NOT NULL |
| SERVICIO.DOMICILIARIO_ID | NUMBER(19) | Domiciliario asignado | FK → DOMICILIARIO |
| DOMICILIARIO.NOMBRE | VARCHAR2(80) | Nombre del domiciliario | NOT NULL |
| DOMICILIARIO.ESTADO_OPERATIVO | VARCHAR2(20) | Estado en la aplicación | NOT NULL, CHECK (4 valores) |
| VEHICULO.PLACA | VARCHAR2(10) | Placa del vehículo | NOT NULL |
| VEHICULO.TIPO | VARCHAR2(12) | MOTO, BICICLETA, CARRO o A_PIE | NOT NULL, CHECK |
| USUARIO.USUARIO | VARCHAR2(30) | Nombre de usuario para entrar | NOT NULL, UNIQUE |
| USUARIO.CLAVE | VARCHAR2(100) | Contraseña cifrada con BCrypt | NOT NULL |
| OFERTA.ESTADO | VARCHAR2(12) | Resultado de la oferta | NOT NULL, CHECK (5 valores) |

- Evidencia de principios aplicados

Las tablas de trazabilidad de las Fases 2 y 3 consolidan los principios GRASP, SOLID y de código limpio. Como evidencia adicional de calidad sobre la versión v3:

- Prueba de punta a punta de la API: todas las comprobaciones correctas (cuentas, ofertas, entregas con PIN, novedades, indicadores, administración).

- Prueba en navegador: crear servicio en el mapa, oferta, aceptación, y recogida y entrega con PIN moviendo el GPS del navegador hasta cada parada, sin errores de JavaScript.

- Prueba de carga: 50 domiciliarios con GPS y 307 servicios en 2,5 minutos, sin errores; panel con p95 de 0,56 s.

- Base de datos: los scripts V1 a V4 se aplican en una base nueva y sobre una base con datos, sin perder información; las 40 consultas de la presentación corren sin error.

Gestión del proyecto con Git (cierre)

- Reporte final del repositorio

Estado del repositorio al 27/10/2026 (actualizar cuando se suba el código y se fusionen las ramas):

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Total de commits | 1 |
| Ramas creadas | 1 (main) |
| Ramas fusionadas a main | 0 |
| Última fusión | Ninguna todavía (último commit: "Initial commit") |